**Програма обладнання НВК «Берегиня» щодо забезпечення до нього доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями**

**(2017-2020 рр.)**

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 року №784 «Про затвердження плану заходів щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення на 2009-2015 роки «Безбар'єрна Україна», Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо прав інвалідів» від 22.12.2011 року № 4213-VI

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Зміст** | **Фінансування** | **Термін виконання** | **Примітка** |
| **1** | Внесено зміни допосадової інструкції завгоспа про те, що він забезпечує умови доступу до закладу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення та особи |  | Виконано  2017 р. |  |
| **2** | **Створення належного матеріально-технічного забезпечення та забезпечення розумного пристосування, що враховує індивідуальні потреби інваліда:** | | | |
| * безперешкодне і зручне пересування МГН території, комплексу * шляхи добирання; |  | до 01.09.2017р. |  |
| * облаштування стоянки |  | встановлено 2017р. |  |
| * встановлення пандусів та поручнів; |  | встановлено 2017р. |  |
| * кнопки виклику; | спонсорські кошти | до 01.01.2019р. |  |
| * кімнату для прийому; | за наявності фінансування | до  30.12.2020 р. |  |
| * туалетну кабінку; | за наявності фінансування | до  30.12.2019 р. |  |
| * план-схему на вході/в’їзді на територію |  | до  01.03.2019 |  |
| * нумерація поверхів,кабінетів |  | до  01.09.2019 р. |  |
| * встановлення тактильних наземних та підлогових позначок | за наявності фінансування | до  30.12.2020р. |  |
| * розміщення знаків , що застосовуються в міжнародній практиці для позначення їх доступності для інвалідів до закладу | за наявності фінансування | до  30.12.2019 р |  |
|  | обладнати доступними для інвалідів елементами інформації про заклад. | за наявності фінансування | до  30.12.2019 р |  |
|  | звернутися з проханням у відповідні інстанції шодо установлення майданчика для зупинки спеціалізованих засобів громадського транспорту, що перевозять інвалідів. |  | до 31.12.2020 |  |
|  | передбачити для сліпих дітей у закладі систему тактильної та звукової інформації; | за наявності фінансування | до 31.12.2020 |  |
|  | для дітей глухих та з порушеннями слуху передбачати систему візуальної інформації; | за наявності фінансування | до 31.12.2020 |  |
|  | забезпечити необхідне тактильне (рельєфне) та візуальне (кольором) попередження на початку та в кінці сходів; | за наявності фінансування | до 31.12.2020 |  |
|  | облаштувати поруччя по обидва боки сходових маршів. | за наявності фінансування | до 31.12.2020 |  |
| **3** | Проводити моніторинг доступності закладу для людей з обмеженими фізичними можливостями |  | щорічно (серпень) |  |
|  |  |  |  |  |
| **4** | Виготовлення проектно-кошторисної документації | за наявності фінансування | до  30.12.2020 р. |  |